**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Asignar las responsabilidades en el proceso de prototipos del sistema y culminar la documentación del mismo.**

**FECHA: 19/02/2018 HORA: 11:40 am EQUIPO: GYM\_SENA**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente19)**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Sebastián Gámez | Product Owner (Analista) |
| Víctor Manuel García | ScrumMaster (Analista) |
| Sergio Andrés Lozada | Diseñador y programador. |
| Andrés González | Diseñador y programador. |
| Gian Carlos Martínez | Diseñador y programador. |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos con el fin de asignar los prototipos de los diferentes módulos a los integrantes. El integrante Sebastian Gamez continúa siendo encargado de organizar la documentación del proyecto.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Sin ninguna novedad.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En el Equipo de trabajo estamos realizando diferentes actividades con el fin de avanzar con el proyecto formativo de la ficha 1359434, las actividades que se está realizando son:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Iconos para la App Android | Sergio Andrés | 23/02/18 | En proceso | Buscar los diferentes iconos para la App Móvil |
| Modulo Gestión de Ejercicio “Registrar” | Sebastian Gamez | 23/02/18 | En proceso | Realizar el respectivo registro de las rutinas y ejercicios |
| Modulo Gestión de Ejercicio “Consultar” | Sebastian Gamez | 23/02/18 | En proceso | Realizar la respectiva consulta de las rutinas y ejercicios |
| Modulo Gestión de Ejercicio “Actualizar” | Sebastián Gamez | 23/02/18 | En proceso | Realizar la respectiva actualización de las rutinas y ejercicios |
| Modulo Gestión de Ejercicio “Eliminar” | Sebastian Gamez | 23/02/18 | En proceso | Realizar la respectiva Eliminación de las rutinas y ejercicios |