**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Asignar las responsabilidades en el proceso de prototipos del sistema, módulos del proyecto culminar la documentación del mismo.**

**FECHA: 27/02/2018 HORA: 7:00 am EQUIPO: GYM\_SENA**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente19)**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Sebastián Gámez | Product Owner (Analista) |
| Víctor Manuel García | ScrumMaster (Analista) |
| Sergio Andrés Lozada | Diseñador y programador. |
| Andrés González | Diseñador y programador. |
| Gian Carlos Martínez | Diseñador y programador. |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos con el fin de asignar los diferentes módulos El integrante Gian Carlos Martínez Quintero continúa siendo encargado de organizar la documentación del proyecto.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Integrando el proyecto a la App GitHub para tener un mejor funcionamiento y mejoramiento a la hora de controlas un mejor comportamiento de las versiones.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En el Equipo de trabajo estamos realizando diferentes actividades con el fin de avanzar con el proyecto formativo de la ficha 1359434, las actividades que se está realizando son:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Iconos para la App Android | Sergio Andrés | 23/02/18 | Terminado | Se han encontrado los diversos iconos |
| Modulo Gestión de Ejercicio “Registrar” | Sebastian Gamez | 23/02/18 | En proceso | Falta conectar con la Interfaz gráfica |
| Modulo Gestión de Ejercicio “Consultar” | Sebastian Gamez | 23/02/18 | En proceso | Falta conectar con la interfaz gráfica |
| Modulo Gestión de Ejercicio “Actualizar” | Sebastián Gamez | 23/02/18 | En proceso | Falta conectarlo con la Interfaz gráfica |
| Modulo Gestión de Ejercicio “Eliminar” | Sebastian Gamez | 23/02/18 | En proceso | Falta conectarlo con la interfaz gráfica |
| Modulo Gestión de Ingreso Gimnasio “Reporte” | Sebastián Gámez | 09/03/2018 | En proceso | Falta realizar el respectivo reporte |
| Modulo Gestión de Ingreso Gimnasio “Historial de usuarios” | Sebastián Gámez | 16/03/2018 | En proceso | Falta realizar el respectivo historial de usuarios |