**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Asignar las responsabilidades en el proceso de prototipos del sistema, módulos del proyecto culminar la documentación del mismo.**

**FECHA: 03/03/2018 HORA: 7:00 am EQUIPO: GYM\_SENA**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente19)**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Sebastián Gámez | Product Owner (Analista) |
| Víctor Manuel García | ScrumMaster (Analista) |
| Sergio Andrés Lozada | Diseñador y programador. |
| Andrés González | Diseñador y programador. |
| Gian Carlos Martínez | Diseñador y programador. |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos con el fin de asignar los diferentes módulos El integrante Gian Carlos Martínez Quintero continúa siendo encargado de organizar la documentación del proyecto.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Integrando el proyecto a la App GitHub para tener un mejor funcionamiento y mejoramiento a la hora de controlar un mejor comportamiento de las versiones.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En el Equipo de trabajo estamos realizando diferentes actividades con el fin de avanzar con el proyecto formativo de la ficha 1359434, las actividades que se está realizando son:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| WEB | | | | |
| Iconos para la App Android | Sergio Andrés | 02/03/18 | Terminado | Se incorporaron lo iconos en la App Móvil |
| Modulo Gestión de Ejercicio “Registrar” | Sebastian Gamez | 02/03/18 | Terminado | Se realizo la respectiva interfaz y lógica de registrar |
| Modulo Gestión de Ejercicio “Consultar” | Sebastian Gamez | 02/03/18 | Terminado | Se realizo la respectiva interfaz y lógica de Consultar |
| Modulo Gestión de Ejercicio “Actualizar” | Sebastián Gamez | 23/02/18 | En proceso | Falta conectarlo con la Interfaz gráfica |
| Modulo Gestión de Ejercicio “Eliminar” | Sebastian Gamez | 23/02/18 | En proceso | Falta conectarlo con la interfaz gráfica |
| Modulo Gestión de Ingreso Gimnasio “Reporte” | Sebastián Gámez | 09/03/2018 | En proceso | Falta realizar el respectivo reporte |
| Modulo Gestión de Ingreso Gimnasio “Historial de usuarios” | Sebastián Gámez | 16/03/2018 | En proceso | Falta realizar el respectivo historial de usuarios |
| Modulo Gestión de Rutina “Registrar” | Sebastian Gamez | 02/03/18 | Terminado | Se realizo la respectiva interfaz y lógica de registrar |
| Modulo Gestión de Rutina “Consultar” | Sebastian Gamez | 03/03/18 | Terminado | Se realizo la respectiva interfaz y lógica de Consultar |
| Modulo Gestión de Ejercicio “Actualizar” | Sebastián Gamez | 23/02/18 | En proceso | Falta conectarlo con la Interfaz gráfica |
| Modulo Gestión de Ejercicio “Eliminar” | Sebastian Gamez | 23/02/18 | En proceso | Falta conectarlo con la interfaz gráfica |
| ANDROID | | | | |
| Modulo Gestión de Usuarios “Inicio de Sesion” Usuario Administrador | Victor Manuel | 9/02/18 | Terminado | Se ha terminado El login |
| Modulo Gestion de Usaurio “Registrar Usuario” Administrador | Victor Manuel | 12/02/18 | Terminado | Se ha terminador el registro de usuario |
| Modulo Gestion de usuario “Consultar lista de usuario” Administrador | Victor Manuel | 16/02/18 | Terminado | Se ha terminado la parte de la lista de los usuarios |
| Modulo Gestion de Usuario “Actulizar Perfil Administrador” Administrador | Victor Manuel | 23/02/18 | Terminado | Se ha terminado la parte de actualizar perfil |
| Modulo Gestion de Usuario “Eliminar Usuario ” Adminitrador | Victor Manuel | 24/02/18 | Terminado | Se ha terminado la parte de eliminar Usuario |
| Modulo Gestion de Usuario “Asginar Rutina a los Usuarios” Administrador | Victor Manuel | 10/02/18 | En proceso | Esta en proceso |
| Modulo Gestion de Consultas ”Consultar Rutina” Usuario | Victor Manuel | 27/02/18 | Terminado | Se ha terminado la parte de consultar la rutina |
| Modulo Gestion de Consultas ”Consultar Lista de usuario con rutina” Administrador | Victor Manuel | 28/02/18 | Terminado | Se ha terminado la parte de consultar lista de usuarios con su respectiva rutina |