**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Asignar las responsabilidades en el proceso de prototipos del sistema, módulos del proyecto culminar la documentación del mismo.**

**FECHA: 07/03/2018 HORA: 6:00 pm EQUIPO: GYM\_SENA**

**LUGAR:** **Casa**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Sebastián Gámez | Product Owner (Analista) |
| Gian Carlos Martínez | Diseñador y programador. |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos con el fin de asignar los diferentes módulos El integrante Gian Carlos Martínez Quintero continúa siendo encargado de organizar la documentación del proyecto.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Desarrollar los faltantes Módulos, vincular el proyecto de nuevo en GitHub, Realizar algunas pruebas de los módulos que ya están finalizados.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En el Equipo de trabajo estamos realizando diferentes actividades con el fin de avanzar con el proyecto formativo de la ficha 1359434, las actividades que se está realizando son:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| WEB | | | | |
| Modulo Gestión de Ingreso Gimnasio “Historial de usuarios” | Sebastián Gámez |  | Planeada | Falta realizar el respectivo historial de usuarios |
| Modulo Gestión Gym (Consulta por mes) | Gian Carlos Martinez |  | Planeada | Falta realizar el respectivo consultorio por mes |
| Modulo Gestión Gym(Consulta por Dia) | Gian Carlos Martinez | 21/03/2018 | En proceso | Falta realizar el respectivo consultorio por día |
| Modulo Gestión Gym(Consulta por ficha) | Gian Carlos Martinez |  | Planeada | Falta realizar el respectico consultorio por ficha de formación |
| Modulo Gestión Gym(Consulta por filtro de Sexo) | Gian Carlos Martinez |  | Planeada | Falta realizar el respectivo consultorio para mirar que sexo fue el que entro mas al Gimnasio |
| Modulo Gestión Gym(Consulta por titulación) | Gian Carlos Martinez |  | Planeada | Falta realizar el respectivo consultorio por titulación |
| Modulo Gestión Gym(Filtro Estadistica IMC) | Andres Felipe Gonzalez | 21/03/2018 | En proceso | Falta realizar el respectivo filtro de estadísticas |
| Modulo Gestion Gym(Consulta Usuario) | Andres Felipe Gonzalez |  | Planeado | Falta realizar el respectivo filtro de consulta de Usuario |
| Modulo Gestion Gym(Filtro Asistencia) | Andres Felipe Gonzalez |  | Planeado | Falta realizar el respectivo filtro de Asistencia |
| Modulo Gestion Gym(Informe Historico Avance(IMC, Medidas)) | Andres Felipe Gonzalez |  | Planeado | Falta realizar el respectivo filtro de Avance histórico IMC |
| ANDROID | | | | |
| Modulo Gestion de Usuario “Asginar Rutina a los Usuarios” Administrador | Victor Manuel |  | En proceso | Está en proceso |
| Ventana Horario | Sergio Lozada |  | En proceso | Está en proceso la ventana horaria para visualizar los respectivos horarios del Gym |